企业知识库问答（RAG）系统

上线交接说明 —— 致 IT / 安全团队

文档日期：2026-08-25

# 一、项目现状

本系统是一套已完成工程实现和本地技术验收的企业 RAG（检索增强生成）问答平台，支持多租户、多访问组 ACL、多知识库、混合检索（向量 + 数据库原生词法检索 + RRF 融合）、Cross-Encoder 重排、检索质量判断与自动纠错重试、来源引用、以及企业 SSO 对接能力。

本地自动化测试（83 项）、代码规范检查、六级数据库迁移链、Docker 完整技术栈（PostgreSQL/pgvector、Redis、ClamAV、API、Celery Worker）均已验证通过；100 题内置评测集在本地环境达到 100% 的召回率、答案正确率、引用准确率和拒答准确率。

结论：技术方案和本地验收已经完备，可以进入企业试点 / POC 阶段。但正式投入生产使用前，仍有若干事项依赖公司 IT、安全团队和业务负责人参与，本地代码和测试无法替代，详见下文清单。

# 二、已完成的本地技术验收

✓ 71+ 项自动化测试全部通过，代码规范（ruff）检查通过

✓ Alembic 数据库迁移链从空库升级到最新版本，全部通过

✓ OpenAPI 规范生成 25 个接口路径，结构稳定可核对

✓ 本地 OIDC 真实 RSA/JWKS 预演：签名、受众、租户、用户组、角色及拒绝路径均正确

✓ 同租户跨用户组隔离、跨租户隔离、提示注入检测、限流、安全响应头验证通过

✓ ClamAV 阳性测试样本被正确拒绝（HTTP 400）

✓ pip-audit 依赖漏洞扫描无已知漏洞

✓ Docker 完整技术栈端到端链路验证通过（上传 → 异步入库 → 向量化 → 检索 → 回答 → 引用）

✓ 数据库与文件备份 / 恢复演练完成，恢复前后内容指纹一致

✓ 轻量压力测试（20~100 请求、5~10 并发）全部成功，错误率为 0

# 三、正式上线前必须完成的事项

以下事项依赖公司账号、真实数据、目标基础设施或专业审核人员，本地环境无法代替签字确认：

| 状态 | 事项 | 说明 / 负责方 |
| --- | --- | --- |
| 未完成 | 企业 OIDC 联调 | 使用公司真实身份提供商（而非本地模拟 JWKS）完成登录、撤权、跨租户测试。对接参数与验收步骤见《SSO 接入说明》。负责方：IT / 身份团队 |
| 未完成 | 目标基础设施联调 | 在公司正式的托管 PostgreSQL/pgvector、Redis、ClamAV、密钥管理系统和模型网关上完成联调，替换当前本地 Docker Compose 环境。负责方：IT / 运维团队 |
| 未完成 | 真实业务数据验证 | 导入实际部门资料（替换示例文档），由业务负责人确认检索召回率是否达到可用标准。负责方：业务部门 + 项目组 |
| 未完成 | 真实峰值并发压测 | 按公司实际预估并发量运行压力测试，重新确认 P95 延迟、错误率和模型调用成本预算（当前仅验证 20~100 请求量级）。负责方：IT / 运维团队 |
| 未完成 | 正式 RPO / RTO 签署 | 按公司备份介质、保留策略和加密要求，正式签署恢复点目标和恢复时间目标。负责方：IT / 运维团队 |
| 未完成 | 外部安全渗透测试 | 由公司安全团队或第三方机构执行渗透测试和最终权限审计，本地安全自测不能替代。负责方：安全团队 |

# 四、关键配置与文档索引

以下文档已在代码仓库中提供，建议对接前逐项阅读：

- 《SSO 接入说明》(docs/SSO.md) —— OIDC 环境变量、令牌校验规则、上线前 5 项验收标准

- 《安全基线》(docs/SECURITY.md) —— 已实施的安全机制、失败关闭策略、部署要求（TLS、密钥管理、数据库只读账号等）

- 《生产运维手册》(docs/OPERATIONS.md) —— 发布流程、监控告警阈值、数据库备份恢复、容量规划

- 《完整任务状态》(TASKS.md) —— 全部里程碑明细和自动化验收结果原始记录

# 五、建议的下一步

- 由项目组安排一次与 IT / 安全团队的对接会，逐项过一遍第三节清单，明确各事项的负责人和时间表

- 优先推进 OIDC 联调和目标基础设施联调 —— 这两项是后续所有验证（数据、压测、审计）的前提

- 业务部门确定用于验证召回率的真实资料范围（建议先选 1～2 个部门试点，而非一次性全量导入）

- 安全渗透测试建议在 OIDC 和基础设施联调完成后、真实数据导入之前进行，避免真实业务数据过早暴露在未审计环境中